SUJET PROJET

Comme vous avez pu lire précédemment, une des grandes faiblesses du Mouvement de la Paix est l’accession à l’information quand elle existe. En effet, le fait que tout soit décentralisé à travers la France rend les communications difficiles. C’est ici que notre projet prend son sens. Le but est de pouvoir centraliser l’information dans une base de données et de maitriser les accès à cette base de données.

Figure 1 Étapes du projet

La première étape essentielle est la compréhension du sujet et de pouvoir cerner les attentes de l’organisation. Durant deux semaines, nous avons fait de nombreuses réunions pour y parvenir au mieux. Suite à cela, nous avons dû choisir les outils. Nous avons fait appel à M. ALLARD Tristan pour nous conseiller sur le choix de la base de données à utiliser et comment justifier notre choix par rapport à leur ancien logiciel qui est Microsoft Access. Il nous a fallu 2 semaines pour être sûr de nos choix.

Vient alors le moment des définitions des différents statuts et des différentes structures qui composent le mouvement. La création du modèle conceptuel de données et de sa documentation ont été les objectifs principaux du projet. Les nombreuses remises en questions, réflexions et demandes de précisions nous ont amenés à passer environ huit semaines de travail sur ce sujet pour le rendre quasiment définitif.

Une fois notre MCD créé, nous avons construit nos tables et nous avons construit des parseurs en JAVA qui permettent de récupérer les données de l’ancienne base pour les mettre dans la nouvelle. Après nos premiers remplissages, des formulaires PHP ont pu être mis en place pour la création et la recherche des principaux composants du mouvement durant les 4 dernières semaines. Enfin, nous avons réservé une semaine et demie pour la rédaction du rapport et la préparation de la soutenance.